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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ МИШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


[bookmark: _GoBack]от 31 октября 2025 года № 117 
             р.п. Мишкино



Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории
 Мишкинского муниципального округа Курганской области»  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2023 года № 454 «О государственной программе Курганской области «Формирование комфортной городской среды», статьей 41 Устава Мишкинского муниципального округа Курганской области, Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Мишкинского муниципального округа от 25 ноября 2022 года № 148 «Об утверждении муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» с 1 января 2026 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области и разместить на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области в сети Интернет.
	


5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Мишкинского муниципального округа. 
 
 
 
	                        Глава 
Мишкинского муниципального округа 	
	Курганской области
	
                                                     Д.В. Мамонтов














































Марфицына Н.А.
32109
	
	Приложение
к постановлению Администрации 
Мишкинского муниципального округа 
Курганской области от
 _________________года № ______
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области»»




 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
 МИШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Паспорт программы «Формирование комфортной городской среды на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области»

	Наименование Программы 
	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области»

	Основания для разработки Программы
	- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 года N 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;
- Постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2023 года № 454 «О государственной программе Курганской области «Формирование комфортной городской среды».

	Заказчик Программы
	Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области

	Ответственный исполнитель Программы
	Отдел строительства, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Мишкинского муниципального округа

	Разработчик Программы
	Отдел строительства, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Мишкинского муниципального округа

	Цель и задачи Программы
	Цель Программы:
- повышение качества и комфорта городской среды Мишкинского муниципального округа, включая формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям округа.
Задача Программы:
- оценка физического состояния всех общественных территорий и земельных участков, представленных для их размещения, на территории округа;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству общественных территорий.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Реализация Программы рассчитана на три года - 2026 – 2028 гг.


	Финансовое обеспечение Программы
	Федеральный бюджет, бюджет Курганской области, бюджет Мишкинского муниципального округа, внебюджетные источники

	Целевые индикаторы
	- Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий;

	Ожидаемые результаты от реализации Программы
	- Увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области;




РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Важной составляющей качества жизни населения Мишкинского муниципального округа (далее – округ) является благоприятная жизненная среда, комфортные условия для проживания путем благоустройства общественных пространств. Благоустройство территорий округа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания жителей, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния общественных пространств (включая создание, реконструкцию, модернизацию, ремонт, приобретение отдельных объектов или элементов на них расположенных).
Вопросы благоустройства территорий и пространств округа требуют поиска эффективных решений. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных пространств, от состояния которых зависит   качество жизни населения.
Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства территории округа позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания жителей. 
Также при выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей округа и сложившуюся инфраструктуру общественных пространств для определения функциональных зон.
Проведенные на текущий момент мероприятия позволили значительно сократить негативные тенденции и проблемы в сфере благоустройства территорий округа.
Основными проблемами являются: 
- отсутствие достаточного количества парковочных мест и беспорядочная парковка автотранспорта на газонах, на детских и спортивных площадках;
- несоответствие уровня освещенности общественных пространств национальных стандартов;
- зрелое и перестойное состояние зеленых насаждений на общественных пространствах, разрушение травяного покрытия газонов;
- недостаточный уровень озеленения территорий;
- воздушная прокладка по общественным пространствам и дворовым территориям линий теплотрасс и электропередач;
- недостаточное обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения мест отдыха на общественных пространствах, ограниченность доступа и передвижения.
В связи с этим необходима дальнейшая реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области».
	Необходимость реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области» (далее – Программа), предусматривает кардинальное повышение комфортности городской среды, масштабную, целенаправленную работу по созданию современной инфраструктуры на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области, по повышению качества жизни населения.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель Программы:
- повышение качества и комфорта городской среды на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области, включая формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям округа.
Задача Программы:
- оценка физического состояния всех общественных территорий и земельных участков, представленных для их размещения, на территории округа;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий;
- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству общественных территорий.

РАЗДЕЛ III. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на три года - 2026 – 2028 годы.
		
РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Курганской области, бюджета Мишкинского муниципального округа.
Объем финансирования Программы уточняется в процессе формирования и исполнения бюджетов Мишкинского муниципального округа и Курганской области. 
Предполагается участие в финансировании Программы средств из внебюджетных источников.
	
РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЁМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ по источникам и годам реализации

	Источник 
	Всего, 
тыс. руб.
	Год реализации, тыс. руб.

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	Федеральный бюджет
	0,0*
	0*
	-*
	-*

	Областной бюджет
	9 747 000,0*
	9 747 000,0*
	-*
	-*

	Местный бюджет
	253 000,0*
	253 000,0*
	-*
	-*

	Внебюджетные источники (софинансирование заинтересованными лицами
	-**
	-**
	-**
	-**

	Итого
	10 000 000,0
	10 000 000,0
	-**
	-**


* Средства федерального, областного и местного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке.   
** Финансирование при привлечении инвестиций.

РАЗДЕЛ VI. СИСТЕМА ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
	
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведен в Приложении к Программе.

РАЗДЕЛ VII. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Результат реализации Программы предусматривает - повышение качества и комфорта городской среды на территории Мишкинского муниципального округа, включая формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения общественным территориям округа. 
В результате реализации Программы ожидается: 
- увеличение количества благоустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения Мишкинского муниципального округа;
К количественным показателям реализации Программы относятся:
- количество реализованных проектов по благоустройству общественных пространств на территории Мишкинского муниципального округа, нуждающихся в благоустройстве.

РАЗДЕЛ VIII.  СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям:
- Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий Мишкинского муниципального округа;

	
№
п/п
	
Показатели
	
Ед.
изм.
	Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы
	Ожидаемое значение индикатора по годам реализации муниципальной программы


	
	
	
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.

	
	Повышение качества городской среды, включая формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

	1.
	Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий Мишкинского муниципального округа, с начала реализации мероприятия
	ед.
	3

	3*
	-*
	-*



* ежегодное количество общественных пространств, подлежащих благоустройству будет определено после доведения бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.




РАЗДЕЛ IX. МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

Общий контроль реализации Программы осуществляет Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел строительства, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области. 

РАЗДЕЛ X. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В Курганской области действует государственная программа Курганской области, утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 29 декабря 2023 года № 454 «О государственной программе Курганской области «Формирование комфортной городской среды».






































                                                                                                                               
	
	Приложение 
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области»


  
                                                                                                                                  
                                                                
Система программных мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Мишкинского муниципального округа 
Курганской области»
                                                                       
                                                                       

	№
 п/п

	Наименование мероприятия и характеристика работ

	Срок
исполнения

	Финансовые затраты, тыс. руб.
	Исполнитель

	
	
	
	Местный бюджет
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	
Внебюджетные источники
	

	1 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	«Повышение качества городской среды, включая формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»

	
	Благоустройство общественных пространств

	1
	Благоустройство сквера «Памяти сотрудника полиции Михалева Д.С»
ул. Первомайская, р.п. Мишкино
	2026 год
	170 000,0
	1 530 000,0
	-*
	-*
	Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области

	
	
	2027 год
	-*
	-*
	-*
	-*
	

	
	
	2028 год
	-*
	-*
	-*
	-*
	

	2
	Благоустройство школьного стадиона МКОУ «Мишкинская СОШ»
	2026 год
	66 000,0
	6 534 000,0
	-*
	-*
	Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области

	
	
	2027 год
	-*
	-*
	-*
	-*
	

	
	
	2028 год
	-*
	-*
	-*
	-*
	

	3
	Благоустройство территории ГБУ «Межрайонная больница №4»
	2026 год
	17 000,0
	1 683 000,0
	-*
	-*
	Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области

	
	
	2027 год
	-*
	-*
	-*
	-*
	

	
	
	2028 год
	-*
	-*
	-*
	-*
	

	4
	Благоустройство центральной площади р.п. Мишкино
	2026 год
	-*
	- *
	-*
	-*
	Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области

	
	
	2027 год
	-*
	-*
	-*
	-*
	

	
	
	2028 год
	-*
	-*
	-*
	-*
	

	5
	Благоустройство скейт-парка по адресу: р.п. Мишкино, ул. Рабоче-Крестьянская, 17
	2026 год
	
	
	
	
	Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области

	
	
	2027 год
	
	
	
	
	

	
	
	2028 год
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по программе:
	2026 год
	253 000,0*
	9747 000,0*
	-*
	-*
	

	
	
	2027 год
	-*
	-*
	-*
	-*
	

	
	
	2028 год
	-*
	-*
	-*
	-*
	


* ежегодное количество общественных пространств, подлежащих благоустройству будет определено после доведения бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. 



Управляющий делами – руководитель аппарата 
Администрации Мишкинского муниципального округа                                                                                                            О.В. Шевченко


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к постановлению Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области»»
от «______» _____________________2025года № ___________



ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН:

Отделом строительства, транспорта, 
связи и ЖКХ Администрации Мишкинского 
муниципального округа

Главный специалист отдела строительства, 
транспорта, связи и ЖКХ                                                                            Н.А. Марфицына 


ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН                      

Заведующий отделом строительства, 
транспорта, связи и ЖКХ                                                                                Н.Л. Хрюкина


Первый заместитель Главы 
Мишкинского муниципального округа                                                          Е.С. Прокопьев


Заместитель Главы Мишкинского 
муниципального округа – заведующий 
финансовым отделом                                                                                  Е.А. Потапова 


Управляющий делами - руководитель
аппарата Администрации Мишкинского 
муниципального округа                                                                                  О.В. Шевченко














СПРАВКА - РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области»»
от «_______» ____________________2025 года № ____________

1. Отдел строительства, транспорта, связи и ЖКХ               1 экз.
2. Отдел контрольно-организационной работы                     1 экз.
3. Прокуратура                                                                          1 экз.
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